# 第一周：2015-10-10号----2015-10-17号

# 完成工作内容：

1. 行政区划管理
2. 县镇街道管理
3. 社区居村委会
4. 街路巷管理
5. 门楼牌号管理
6. 权限控制
7. 警务区划
8. 信息采集详细设计方案
9. 数据库字段整理

# 具体工作安排：

1. 行政区划管理：吴超
2. 县镇街道管理：蒋金敏
3. 社区居村委会：孙鹏
4. 街路巷管理：孙鹏
5. 门楼牌号管理：吴超
6. 权限控制：赵华太
7. 警务区划：赵华太
8. 数据库字段整理;赵华太
9. 信息采集详细设计方案：赵华太 吴超

# 第二周：2015-10-18号----2015-10-24号

1. 信息采集详细设计方案
2. 移动端信息采集详细设计方案
3. 信息采集部分实现（建筑物信息、房屋信息）
4. 房屋异构部分实现
5. 实有房屋管理
6. 公安机构管理
7. 行政规划，警务区规划