近期需要开展准备的几项重要工作

## 标准地址子系统安排

### 1.修改新的BUG。----------04.18 - 04.20

### 2.完善新的功能（采集房间的批量添加等）。----04.18 - 04.25

### 3.完善使用说明书。----------04.18 - 04.25

### 4.标准规范文档整理----------04.18 - 04.19

## 警务云系统安排

## 1.熟悉业务流程--------04.25 - 04.29

## 2.创建搜索引擎ES结构----------04.25 - 04.29

### 3.九支队的详情搜索页和地图页面----------04.18 - 04.25